PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO

Documento de Requerimientos y Product Backlog

ImportaChina — Tienda web de productos importados de China

Metodología ágil (Scrum) · Laravel 12 · PHP 8.2+ · MySQL · Tailwind CSS

| Proyecto | ImportaChina |
| --- | --- |
| Documento | Requerimientos (§1) y Product Backlog (§2) |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 13 de octubre de 2026 |
| Metodología | Scrum — Sprint 0 + 4 sprints de 2 semanas |
| Repositorio | github.com/zabalapereiraa1-ui/importachina |
| Entorno de producción | importachina.onrender.com |
| Docente | ____________________________ |
| Integrante(s) | ____________________________ |

# Índice

1. Introducción

2. Descripción general del producto

3. Alcance de la versión mínima (MVP)

4. Roles y permisos

5. Módulos del sistema

6. Requerimientos funcionales

7. Requerimientos no funcionales

8. Reglas de negocio

9. Product Backlog (16 historias de usuario)

10. Trazabilidad requerimiento → historia → pruebas

11. Definición de Terminado (DoD)

12. Anexos (rutas y modelo de datos)

# 1. Introducción

## 1.1. Propósito del documento

Este documento describe el alcance y los requerimientos del sistema web ImportaChina y convierte cada requerimiento en una historia de usuario con sus criterios de aceptación y su estimación en puntos. Corresponde a las secciones 1 (Definir alcance y requerimientos) y 2 (Escribir el Product Backlog) de la guía de desarrollo del proyecto.

Es la línea base para planificar los sprints, priorizar el trabajo y verificar qué significa que una historia esté terminada. Todo lo que se construye debe poder rastrearse hasta un requerimiento de este documento.

## 1.2. Alcance del documento

El documento cubre lo siguiente:

los roles del sistema y sus permisos;

los módulos funcionales del producto;

los requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF);

las reglas de negocio que condicionan varios requerimientos a la vez;

el Product Backlog con las 16 historias de usuario, sus criterios y su estimación.

No incluye los wireframes (§4 de la guía), el detalle del diseño de la base de datos (§5) ni el plan de pruebas completo (§9), que se documentan por separado.

## 1.3. Glosario

| Término | Significado |
| --- | --- |
| MVP | Producto Mínimo Viable: el conjunto mínimo de funciones que ya resulta útil y entregable. |
| RF / RNF | Requerimiento funcional (lo que el sistema hace) / no funcional (cómo de bien lo hace). |
| Historia de usuario (HU) | Descripción breve de una necesidad, con el formato «Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]». |
| Criterio de aceptación | Condición verificable que una historia debe cumplir para considerarse terminada. |
| Product Backlog | Lista priorizada de todo lo que el producto necesita, en forma de historias. |
| Sprint | Iteración de duración fija (2 semanas) al final de la cual se entrega un incremento. |
| Puntos de historia | Unidad relativa de esfuerzo, en la escala 1, 2, 3, 5, 8. |
| DoD | Definition of Done: la definición de «terminado» que el equipo acuerda. |
| Sincronización | Importación de productos desde la API de AliExpress hacia la base de datos propia. |

# 2. Descripción general del producto

Descripción en una frase:

ImportaChina es una tienda web que vende productos importados de China y obtiene su catálogo desde la API de AliExpress.

## 2.1. Objetivo

Ofrecer a un negocio de importación una tienda en línea con la que pueda publicar un catálogo de productos traídos de China, controlar el margen de ganancia, recibir pedidos de sus clientes y hacer seguimiento de las ventas, sin cargar los productos uno por uno: el catálogo se llena sincronizándolo desde la API de AliExpress.

## 2.2. Contexto y público objetivo

es un emprendimiento de importación y reventa; los precios se manejan en bolivianos (Bs);

los clientes compran desde el navegador, sobre todo desde el teléfono;

quien atiende la tienda (vendedor) necesita cambiar el estado de cada pedido y registrar el pago;

quien administra necesita controlar usuarios, catálogo, márgenes y ver reportes de ventas.

## 2.3. Tecnologías

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Servidor / framework | Laravel 12 (PHP 8.2+) |
| Base de datos | MySQL (SQLite en pruebas automatizadas) |
| Interfaz | Blade + Tailwind CSS (diseño responsive) |
| Autenticación | Laravel Breeze, con control de acceso por rol |
| Fuente de catálogo | API de afiliados de AliExpress (con modo demostración) |
| Despliegue | Render (contenedor Docker con TiDB Cloud, compatible con MySQL) |

# 3. Alcance de la versión mínima (MVP)

## 3.1. Dentro del alcance

autenticación de usuarios y control de acceso por rol (Administrador, Vendedor, Cliente);

catálogo de productos con búsqueda, filtro por categoría, detalle y galería de imágenes;

sincronización de productos desde la API de AliExpress, con registro de cada ejecución;

administración de usuarios, categorías y productos, y definición del margen de ganancia;

carrito de compras y confirmación de compra;

gestión de pedidos y registro de pagos;

reporte de ventas por rango de fechas y productos más vendidos.

## 3.2. Fuera del alcance (versión futura)

pasarela de pago en línea (la API de pagos queda fuera; el pago se registra a mano);

integración con empresas de envío o seguimiento logístico automático;

facturación electrónica y gestión de impuestos;

lista de deseos, cupones de descuento y programa de fidelidad;

aplicación móvil nativa y soporte multi-idioma;

chat o mensajería entre cliente y vendedor.

## 3.3. Supuestos y dependencias

la API de AliExpress requiere credenciales aprobadas; como el registro pide verificar un celular y Bolivia no figura entre los países soportados, se implementó un modo demostración que reproduce la misma importación contra un catálogo local;

el sistema debe funcionar aunque la API falle: el catálogo se sirve desde la base de datos;

hay conexión a internet tanto en el servidor (para sincronizar) como en el cliente.

# 4. Roles y permisos

El sistema contempla tres roles autenticados y un visitante sin sesión. Los roles se asignan desde el panel de administración (HU-03).

| Rol | Descripción | Qué puede hacer |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Control total del sistema. | Usuarios y roles, categorías, productos, margen de ganancia, sincronización con la API, pedidos, pagos y reportes. |
| Vendedor | Gestiona la operación diaria de ventas. | Ver pedidos, cambiar su estado, registrar / editar / anular pagos y ver el detalle completo. |
| Cliente | Compra en la tienda. | Catálogo, búsqueda, detalle, carrito, confirmación de compra, historial de pedidos y perfil. |
| Visitante | Usuario sin sesión iniciada. | Catálogo, búsqueda y detalle (solo lectura). |

## 4.1. Matriz de permisos

| Funcionalidad | Visitante | Cliente | Vendedor | Administrador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ver catálogo y detalle de producto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buscar y filtrar productos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registrarse / iniciar sesión | ✓ | — | — | — |
| Gestionar el carrito y confirmar compra | — | ✓ | — | — |
| Ver el historial de mis pedidos | — | ✓ | — | — |
| Editar mi propio perfil y dirección | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ver pedidos y cambiar su estado | — | — | ✓ | ✓ |
| Registrar pagos de pedidos | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestionar usuarios y roles | — | — | — | ✓ |
| Gestionar categorías y productos | — | — | — | ✓ |
| Sincronizar productos desde la API | — | — | — | ✓ |
| Ver el reporte de ventas | — | — | — | ✓ |

# 5. Módulos del sistema

| Módulo | Descripción |
| --- | --- |
| M1. Autenticación y roles | Registro, inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseña y control de acceso por rol. Historias: HU-01 a HU-04. |
| M2. Catálogo y API | Importación de productos desde AliExpress, administración de categorías y productos, margen de ganancia, catálogo, búsqueda, filtros y detalle. Historias: HU-05 a HU-09. |
| M3. Carrito | Agregar productos, modificar cantidades, quitar y ver totales. Historia: HU-10. |
| M4. Pedidos | Confirmación de compra, historial del cliente, gestión y cambios de estado del vendedor y detalle del pedido. Historias: HU-11, HU-12, HU-14 y HU-15. |
| M5. Pagos | Registro, edición y anulación del pago de un pedido. Historia: HU-13. |
| M6. Reportes | Reporte de ventas por rango de fechas y productos más vendidos. Historia: HU-16. |

# 6. Requerimientos funcionales

Se listan 16 requerimientos funcionales. Cada uno se convierte en una historia de usuario en la sección 9.

| Código | Requerimiento | Descripción | Prioridad | Historia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro de clientes | El visitante se registra con nombre, correo y contraseña. Se valida que el correo sea único y la contraseña de al menos 8 caracteres. La cuenta se crea con rol Cliente y estado activo. | Alta | HU-01 |
| RF-02 | Inicio y cierre de sesión | El usuario inicia y cierra sesión. Con credenciales incorrectas ve un mensaje de error claro. Incluye recuperación y confirmación de contraseña. | Alta | HU-02 |
| RF-03 | Gestión de usuarios y roles | El administrador lista, crea, edita y desactiva usuarios y les asigna un rol (Administrador, Vendedor o Cliente). | Alta | HU-03 |
| RF-04 | Perfil y dirección de envío | El cliente edita su nombre, correo, teléfono y dirección. La dirección se usa por defecto al confirmar una compra. | Media | HU-04 |
| RF-05 | Sincronización con AliExpress | El administrador lanza la importación de entre 20 y 50 productos (título, imagen y precio de costo) desde la API. Los productos ya importados no se duplican y cada ejecución queda registrada. Incluye modo demostración. | Alta | HU-05 |
| RF-06 | Gestión de categorías | Crear, editar y eliminar categorías. El nombre es único y no se puede eliminar una categoría con productos asignados. | Media | HU-06 |
| RF-07 | Margen de ganancia y precio de venta | El administrador define el margen de ganancia y el sistema calcula el precio de venta a partir del costo. Los cambios se reflejan en el catálogo. | Alta | HU-07 |
| RF-08 | Catálogo de productos | El visitante ve el catálogo con imagen, título, precio, disponibilidad y paginación. | Alta | HU-08 |
| RF-09 | Búsqueda y filtro de productos | El cliente busca por palabra clave sobre el título y filtra por categoría; puede combinar los criterios y limpiarlos. | Alta | HU-09 |
| RF-10 | Detalle del producto | Muestra la descripción, la galería de imágenes, el precio, el stock y el botón para agregar al carrito. | Alta | HU-08 |
| RF-11 | Carrito de compras | El cliente agrega productos, cambia la cantidad y los quita; ve los subtotales y el total actualizados. | Alta | HU-10 |
| RF-12 | Confirmación de compra | Al confirmar se crea el pedido en estado Pendiente con la dirección de envío y el precio de cada producto congelado; el carrito queda vacío. | Alta | HU-11 |
| RF-13 | Gestión de pedidos | El vendedor lista los pedidos (cliente, total y estado) y cambia el estado entre Pendiente, Pagado, Enviado y Entregado. | Alta | HU-12 |
| RF-14 | Registro de pagos | El vendedor registra el método, el monto y la fecha del pago; el pedido pasa a Pagado. Permite editar y anular pagos. | Alta | HU-13 |
| RF-15 | Historial y detalle de pedidos | El cliente ve solo sus propios pedidos con fecha, productos, total y estado. El vendedor ve el detalle completo para preparar el envío. | Media | HU-14 / HU-15 |
| RF-16 | Reporte de ventas | El administrador elige un rango de fechas y ve el total vendido, el número de pedidos, el ticket promedio, las unidades vendidas y los 5 productos más vendidos. | Alta | HU-16 |

# 7. Requerimientos no funcionales

Se definen 4 requerimientos no funcionales, uno por cada atributo de calidad pedido: seguridad, rendimiento, usabilidad y diseño responsive.

| Código | Categoría | Descripción | Criterio verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad | Contraseñas almacenadas con hash (bcrypt); token CSRF en todos los formularios; consultas parametrizadas mediante Eloquent (previene la inyección SQL); autorización por rol con middleware; claves de la API solo en el servidor; APP_DEBUG=false en producción. | Ninguna ruta privada responde 200 sin el rol correcto (403) y ningún formulario se procesa sin CSRF. |
| RNF-02 | Rendimiento | El catálogo se sirve desde la propia base de datos y no consulta la API en cada visita; la sincronización importa por lotes de 20 a 50 productos; la configuración, las rutas y las vistas se cachean al desplegar (php artisan optimize). | El catálogo responde en menos de 1 segundo y la tienda sigue funcionando si la API falla. |
| RNF-03 | Usabilidad | Interfaz en español; mensajes de validación y de error claros; avisos de confirmación de cada acción (mensajes flash); estados vacíos explicativos en las listas. | Un usuario nuevo completa el flujo registro → compra sin ayuda externa. |
| RNF-04 | Diseño responsive | Todas las pantallas se adaptan a móvil, tablet y escritorio con Tailwind CSS, incluida la navegación. | No hay desplazamiento horizontal ni elementos cortados en la vista móvil. |

# 8. Reglas de negocio

Son condiciones que atraviesan varios requerimientos y que el sistema hace cumplir de forma automática.

| Código | Regla |
| --- | --- |
| RN-01 | El precio de venta se calcula como costo × (1 + margen %). El margen por defecto es 30 % y el administrador nunca escribe el precio de venta a mano. |
| RN-02 | Un producto sincronizado no se duplica: se identifica por su identificador externo (external_id). |
| RN-03 | Si un producto tiene el precio fijado (price_locked), la sincronización no lo sobrescribe. |
| RN-04 | No se puede eliminar una categoría que tenga productos asignados. |
| RN-05 | Cada pedido guarda el precio unitario del producto al momento de la compra, porque el precio del catálogo puede cambiar. |
| RN-06 | Estados del pedido: Pendiente → Pagado → Enviado → Entregado. Entregado es el estado final. |
| RN-07 | Para el reporte de ventas solo cuentan los pedidos Pagado, Enviado y Entregado. |
| RN-08 | El pago lo registra un Vendedor o un Administrador; un cliente no puede marcar su propio pedido como pagado. |
| RN-09 | Un cliente solo puede ver sus propios pedidos. |

# 9. Product Backlog

El backlog está formado por 16 historias de usuario repartidas en un Sprint 0 de preparación y 4 sprints de desarrollo, con un total de 52 puntos. La escala de estimación es 1, 2, 3, 5, 8; ninguna historia supera los 8 puntos.

## 9.1. Resumen de sprints

| Sprint | Objetivo | Historias | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Preparación: repositorio, Laravel instalado, wireframes y diseño de la base de datos. | — | — |
| Sprint 1 | Autenticación y roles. | 4 | 12 |
| Sprint 2 | Catálogo y consumo de la API. | 5 | 15 |
| Sprint 3 | Carrito, pedidos y pagos. | 4 | 15 |
| Sprint 4 | Reportes, pruebas finales y publicación. | 3 | 10 |
| Total |  | 16 | 52 |

Criterios de aceptación por historia de usuario:

Cada historia incluye su rol, su estimación en puntos, el enunciado en el formato «Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]» y al menos dos criterios de aceptación verificables.

## 9.2. Sprint 1 — Autenticación y roles (4 historias, 12 puntos)

| HU | Rol | Pts | Historia | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Cliente | 3 | Como Cliente, quiero registrarme con mi correo y una contraseña, para poder comprar en la tienda. | • El formulario valida correo único y contraseña de mínimo 8 caracteres. • Al registrarme, mi cuenta queda con el rol Cliente. |
| HU-02 | Cliente | 2 | Como Cliente, quiero iniciar y cerrar sesión, para acceder a mi cuenta de forma segura. | • Con credenciales correctas entro a mi cuenta; con incorrectas veo un mensaje de error claro. • Al cerrar sesión no puedo volver a las páginas privadas. |
| HU-03 | Administrador | 5 | Como Administrador, quiero gestionar usuarios y asignarles un rol (Administrador, Vendedor o Cliente), para controlar quién accede a cada función. | • Puedo listar, crear, editar y desactivar usuarios. • Un Vendedor o Cliente no puede entrar al panel de administración. |
| HU-04 | Cliente | 2 | Como Cliente, quiero editar mi perfil y mi dirección de envío, para recibir mis pedidos en el lugar correcto. | • Puedo cambiar mi nombre, teléfono y dirección. • Los cambios se guardan y se muestran al volver a entrar. |

## 9.3. Sprint 2 — Catálogo y consumo de la API (5 historias, 15 puntos)

| HU | Rol | Pts | Historia | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-05 | Administrador | 5 | Como Administrador, quiero sincronizar productos desde la API de AliExpress, para llenar el catálogo sin cargarlos uno por uno. | • Al lanzar la sincronización se importan entre 20 y 50 productos con título, imagen y precio de costo. • Un producto ya importado no se duplica y cada sincronización queda registrada con su resultado. |
| HU-06 | Administrador | 2 | Como Administrador, quiero crear, editar y eliminar categorías, para mantener el catálogo organizado. | • Cada categoría tiene un nombre único. • No puedo eliminar una categoría que tenga productos asignados. |
| HU-07 | Administrador | 2 | Como Administrador, quiero definir el margen de ganancia y ver el precio de venta de cada producto, para que la tienda gane sobre el costo de importación. | • El precio de venta se calcula a partir del costo y el margen. • Los cambios de margen se reflejan en el catálogo. |
| HU-08 | Cliente | 3 | Como Cliente, quiero ver el catálogo y el detalle de cada producto, para conocer lo que está disponible antes de comprar. | • El catálogo muestra imagen, título y precio, con paginación. • El detalle muestra descripción, imágenes y el botón para agregar al carrito. |
| HU-09 | Cliente | 3 | Como Cliente, quiero buscar productos por palabra clave y filtrarlos por categoría, para encontrar lo que busco rápidamente. | • La búsqueda devuelve productos cuyo título contiene la palabra. • Puedo combinar la búsqueda con una categoría y limpiar los filtros. |

## 9.4. Sprint 3 — Carrito, pedidos y pagos (4 historias, 15 puntos)

| HU | Rol | Pts | Historia | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-10 | Cliente | 5 | Como Cliente, quiero agregar productos al carrito y modificar sus cantidades, para preparar mi compra antes de pagar. | • Puedo agregar, cambiar la cantidad y quitar productos. • El carrito muestra subtotales y total actualizados. |
| HU-11 | Cliente | 5 | Como Cliente, quiero confirmar mi compra con mi dirección de envío, para generar mi pedido. | • Al confirmar se crea un pedido con estado Pendiente y el carrito queda vacío. • Se guarda el precio de cada producto al momento de la compra. |
| HU-12 | Vendedor | 3 | Como Vendedor, quiero ver la lista de pedidos y cambiar su estado, para dar seguimiento a cada venta. | • Veo los pedidos con cliente, total y estado. • Puedo cambiar el estado entre Pendiente, Pagado, Enviado y Entregado. |
| HU-13 | Vendedor | 2 | Como Vendedor, quiero registrar el pago de un pedido, para confirmar que la venta está cubierta. | • Registro método, monto y fecha del pago. • Al registrar el pago, el pedido pasa a Pagado. |

## 9.5. Sprint 4 — Reportes y publicación (3 historias, 10 puntos)

| HU | Rol | Pts | Historia | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-14 | Cliente | 3 | Como Cliente, quiero ver el historial de mis pedidos y su estado, para saber en qué punto está cada compra. | • Solo veo mis propios pedidos. • Cada pedido muestra fecha, productos, total y estado. |
| HU-15 | Vendedor | 2 | Como Vendedor, quiero ver el detalle completo de un pedido, para preparar el envío correctamente. | • El detalle muestra productos, cantidades, dirección y datos de contacto. • Puedo volver a la lista sin perder los filtros. |
| HU-16 | Administrador | 5 | Como Administrador, quiero ver un reporte de ventas por rango de fechas y los productos más vendidos, para tomar decisiones sobre el catálogo. | • Puedo elegir fecha inicial y final y ver el total vendido. • Veo los 5 productos más vendidos del periodo. |

## 9.6. Estimación total

| HU | Historia | Rol | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registrarme con correo y contraseña | Cliente | 3 |
| HU-02 | Iniciar y cerrar sesión | Cliente | 2 |
| HU-03 | Gestionar usuarios y asignar roles | Administrador | 5 |
| HU-04 | Editar perfil y dirección de envío | Cliente | 2 |
| HU-05 | Sincronizar productos desde la API de AliExpress | Administrador | 5 |
| HU-06 | Gestión de categorías (CRUD) | Administrador | 2 |
| HU-07 | Definir margen de ganancia y precio de venta | Administrador | 2 |
| HU-08 | Ver catálogo y detalle de producto | Cliente | 3 |
| HU-09 | Buscar por palabra clave y filtrar por categoría | Cliente | 3 |
| HU-10 | Agregar al carrito y modificar cantidades | Cliente | 5 |
| HU-11 | Confirmar la compra con la dirección de envío | Cliente | 5 |
| HU-12 | Ver pedidos y cambiar su estado | Vendedor | 3 |
| HU-13 | Registrar el pago de un pedido | Vendedor | 2 |
| HU-14 | Ver el historial de pedidos | Cliente | 3 |
| HU-15 | Ver el detalle completo de un pedido | Vendedor | 2 |
| HU-16 | Reporte de ventas y productos más vendidos | Administrador | 5 |
| Total | 16 historias |  | 52 |

# 10. Trazabilidad requerimiento → historia → pruebas

Cada requerimiento funcional queda cubierto por al menos una historia de usuario y por pruebas automatizadas. El proyecto cuenta con una batería de pruebas que se ejecuta con php artisan test.

| Requerimiento | Historia | Módulo | Pruebas automatizadas |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | HU-01 | M1 | RegistrationTest, AuthenticationTest |
| RF-02 | HU-02 | M1 | AuthenticationTest, PasswordResetTest, PasswordConfirmationTest |
| RF-03 | HU-03 | M1 | AdminUserManagementTest, AccessControlTest, AuthenticationTest |
| RF-04 | HU-04 | M1 | ProfileTest, ProfileContactInfoTest |
| RF-05 | HU-05 | M2 | AliExpressSyncTest, AliExpressDemoModeTest |
| RF-06 | HU-06 | M2 | AdminCategoryManagementTest |
| RF-07 | HU-07 | M2 | AdminProductManagementTest, AliExpressSyncTest |
| RF-08 | HU-08 | M2 | CatalogPageTest, ProductDetailTest |
| RF-09 | HU-09 | M2 | CatalogPageTest |
| RF-10 | HU-08 | M2 | ProductDetailTest |
| RF-11 | HU-10 | M3 | PurchaseFlowTest |
| RF-12 | HU-11 | M4 | PurchaseFlowTest |
| RF-13 | HU-12 | M4 | SellerOrderTest |
| RF-14 | HU-13 | M5 | SellerOrderTest, PaymentEditVoidTest |
| RF-15 | HU-14 / HU-15 | M4 | PurchaseFlowTest, SellerOrderTest |
| RF-16 | HU-16 | M6 | SalesReportTest |

# 11. Definición de Terminado (DoD)

Una historia de usuario se considera terminada cuando cumple todo lo siguiente:

cumple sus criterios de aceptación, verificados sobre el comportamiento real del sistema;

tiene al menos una prueba automatizada que la respalda y que falla si la funcionalidad se rompe;

el código fue revisado mediante un Pull Request antes de integrarse a la rama principal;

funciona en el entorno publicado (no solo en la máquina del desarrollador);

muestra los mensajes de la interfaz en español.

# 12. Anexos

## 12.1. Rutas principales

| Acceso | Rutas | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Público | GET / · GET /catalogo · GET /catalogo/{product} | Inicio (redirige al catálogo), catálogo y detalle del producto. |
| Autenticación | GET/POST /register · /login · POST /logout · /forgot-password · /reset-password/{token} · /confirm-password | Registro, inicio y cierre de sesión y recuperación de contraseña. |
| Cliente | GET/POST /carrito · POST /checkout · GET /mis-pedidos/{order} · GET/PATCH/DELETE /profile | Carrito, confirmación de compra, historial de pedidos y perfil. |
| Vendedor / Administrador | GET /vendedor/pedidos · PUT /vendedor/pedidos/{order}/estado · POST /vendedor/pedidos/{order}/pago | Gestión de pedidos y registro de pagos. |
| Administrador | Resource /admin/usuarios · /admin/categorias · /admin/productos · GET/POST /admin/api-sync · GET /admin/reportes | Usuarios, categorías, productos, sincronización con la API y reporte de ventas. |

## 12.2. Modelo de datos (11 tablas)

| Tabla | Campos principales | Relación |
| --- | --- | --- |
| roles | id, name | 1 rol tiene N usuarios |
| users | id, name, email, password, phone, address, role_id, status | pertenece a roles |
| categories | id, name, slug, external_category_id | 1 categoría tiene N productos |
| products | id, category_id, external_id, title, description, cost_price, margin_pct, sale_price, price_locked, stock, image_url, source_url, active, synced_at | pertenece a categories |
| product_images | id, product_id, url, position | pertenece a products |
| carts | id, user_id, status | pertenece a users |
| cart_items | id, cart_id, product_id, quantity | une carts con products |
| orders | id, user_id, total, status, shipping_address, created_at | pertenece a users |
| order_items | id, order_id, product_id, quantity, unit_price | une orders con products |
| payments | id, order_id, method, amount, status, paid_at | pertenece a orders |
| api_sync_logs | id, user_id, items_imported, status, message, created_at | registra cada sincronización |

## 12.3. Estado del proyecto

A la fecha de este documento las 16 historias de usuario están implementadas y cubiertas por pruebas automatizadas. El sistema está publicado y operativo.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Historias implementadas | 16 de 16 |
| Requerimientos funcionales | 16 (RF-01 a RF-16) |
| Requerimientos no funcionales | 4 (RNF-01 a RNF-04) |
| Total de la estimación | 52 puntos de historia |
| Pruebas automatizadas | 270 pruebas correctas (971 aserciones) |
| Entorno de producción | https://importachina.onrender.com |